# P R O T O K Ó Ł NR 32/2006

# z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa

# Publicznego odbytego w dniu 1 sierpień 2006 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną lista obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach brali udział: Pan Mieczysław Dym – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu, Pani Małgorzata Killman – Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Rawie Mazowieckiej i Pani Jadwiga Rozpara –
p. o. Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji – Marek Sekuter

# Przyjęto następujący porządek obrad:

- Otwarcie posiedzenia i stwierdzenia quorum.

- Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

- Zapoznanie się z Powiatowym Programem Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.

- Wypracowanie planu zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych na rok 2006

- Sprawy różne.

- Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9.00 dokonał jej Przewodniczący – Marek Sekuter witając zaproszonych gości oraz członków Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Ad. 2 Do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji uwag nie zgłoszono. Został on przyjęty.

Ad.3 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego zadaniami i sposobem realizacji “Powiatowego programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”.

Głos w tej kwestii zabrała Pani Jadwiga Rozpara.

Swoje wystąpienie rozpoczęła od przedstawienia zadań i sposobu realizacji programu, a mianowicie:

- zagrożeń wynikających z bezrobocia

- zagrożeń bezpieczeństwa wynikające z patologi społecznej

- zagrożeń bezpieczeństwa wynikające z zakresu p.poż. i ratownictwa drogowego

- zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców powiatu

- realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego

- realizacji zadań z zakresu zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego

- realizacji zadań w zakresie katastrof i klęsk żywiołowych, drogowych i innych zdarzeń losowych

Zadania i sposób poprawy bezpieczeństwa realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komendę Powiatową PSP, Komendę Powiatowa Policji, Inspekcje Sanitarno-Epidemiologiczną, Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Na posiedzeniu została poruszona sprawa magazynów przeznaczonych na przechowywanie sprzętu przeciwpowodziowego dla potrzeb powiatu. Zostały również wyselekcjonowane tereny, które są najbardziej zagrożone powodzią tj (park w Rawie Maz, szpital, gospodarstwa rolne leżące wzdłuż rzeki Rawki.

Pisemny materiał członkowie Komisji otrzymali razem z pozostałymi dokumentami znajdującymi się w porządku najbliższej sesji Rady Powiatu.
Do treści programu przedstawionego przez Panią Jadwigę uwag nie było, został on pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich członków Komisji..

Ad.4 W tym punkcie Pani Małgorzata Killman – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Rawie Mazowieckiej omówiła stan poszczególnych dróg powiatowych. Swoja informacje rozpoczęła od stwierdzenia, iż zgodnie
z przetargami remonty cząstkowe zostały wykonane do dnia  30 czerwca br. Jednak problem “dziur” na drogach w powiatowych nie został do końca rozwiązany, ponieważ powstają nowe, które na bieżąco muszą być łatane.
Odbył się przetarg na zakup od producenta masy na gorąco, który  wygrała  firma z Piotrkowa Trybunalskiego.

Została wyremontowana skrapiarka, która zalegała do tej pory w magazynach. Dzięki temu we własnym zakresie będą wykonywane remonty emulsją
i grysami. Emulsja będzie sprowadzana z firmy z Łowicza, ponieważ firma ba proponuje najkorzystniejsze warunki i zbiornik na przetrzymywanie emulsji. Od kwietnia do października będą prowadzone prace drogowe, które zmniejszą skale degradacji. Na wszystkie zadania, m.in. ustalone przez Komisje, zostały ogłoszone przetargi, ale z powodów finansowych terminy przetargów zostały przesunięte. Obecne główne prace remontowe dróg zostały zaplanowane na sierpień i wrzesień. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Piotrkowie Trybunalskim jest w trakcie wykonywania nakładki na drodze Biała Rawska - Bronisławów (przedłużenie ulicy Plantowej). Firma ERBEDIM z Piotrkowa Trybunalskiego wygrała także przetarg na wykonanie nakładek łącznie
z przełomami na dwóch drogach tj. w Celinowie i Turobowice – Regnów. Roboty na drogach Wilcze Piętki – Czesławin, Kaleń – Lubania, Cielądz -.Wisówka, Ossowice – Komorów. Natomiast przebudowy dróg Zofiów – Rylsk Duży są w końcowej fazie. Biała Rawska – Pągów i Stara Wieś – Szczuki, prace maja być wykonane do 31 sierpnia 2006 roku. Niebawem rozpocznie się przebudowa drogi w miejscowości Wołucza dł. 500m - termin realizacji
o 04.08.2006 do 31.08.2006r. Przetarg na wykonanie wygrała firma z Piotrkowa Trybunalskiego. Wykonanie pow. utrwalenia nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych: Pukinin – Sadkowice m.Turobowice na dł. 1855m, Plekarowo – Biała Rawska m.Grzymkowice dł.. 1214m, Rawa Maz. - Wilkowice dł. 980, Stara Wieś – Szczuki m. Gośliny dł.. 895m. Przetarg na wykonanie tych robót wygrała firma LAMBDAR z Łodzi, prace rozpoczną sie około 11 sierpnia 2006 roku. Przebudowa drogi powiatowej Rylsk - Zuski dł. 717m przypada od 01.08.2006r do 30.08.2006r. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych z Piotrkowa Trubunalskiego. Przebudowa drogi Wiechnowice – Lesiew w m. Kazimierzów dł. 1000m
w terminie od 01.08.2006r do 30.08.2006r, przetarg na wykonanie tych robót wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego. Budowa chodnika w m. Stara Wojska o dł. 118m, w terminie od 18.09.2006r do 12.10.2006r, przetarg wygrał Zakład Robót Drogowo-Budowlanych RAWDRÓG w Rawie Maz. Oczekują na ogłoszenie przetargu  przebudowy dróg: Biała Rawska - Szwejki, Sadkowice – Olszowa Wola na dł. 1468m. Przetarg jest przewidziany na 08.09.2006roku. Realizacja tych zadań jest przewidziana do połowy września. Fundusze na przebudowę  dogi  Szwejki, Sadkowice – Olszowa Wola pochodzą z dofinansowania od Ministra Transportu, które wynosi 230 tys. W ramach tego zadania na wniosek mieszkańców jest przewidziane wykonanie zatoki autobusowej w Szwejkach, której powstanie zależy od rozstrzygnięcia przetargu. Z funduszy przekazanych na drogi powiatowe pozostaje przetarg na zakup kruszywa. Obecnie w Cielądzu jest robiona zatoka autobusowa przy cmentarzu oraz chodnik. Zostały również przekazane fundusze (10 tys) Wójtowi na wykonanie zatoki autobusowej
w Konopnicy. Główną inwestycją jest budowa drogi do powiatowych terenów inwestycyjnych - Rawskiej Strefy Przedsiębiorczości. Roboty są już
w końcowym etapie. Termin realizacji był planowany na 30.06 2007r, został jednak skrócony do 28.09.2006 roku. Nastąpiło już częściowe rozliczenie tej inwestycji - są juz złożone wnioski o refundację płatności na sumę 3 mln zł. Jeden wniosek 75% czyli 1.200.000 z Europejskiego Funduszu Regionalnego, 10% czyli 160000 z Budżetu Państwa i 15% z Budżetu Powiatu. Został złożony również wniosek na płatność 1.500.000, który jest na etapie rozpatrywania.
W sierpniu będzie złożony następny wniosek na kwotę 1.100.000.
Odnosząc się do przedstawionej przez Panią KilLman informacji członkowie Komisji wyrazili obawę, iż w związku z dużą ilością przetargów ogłaszanych przez samorządy będzie mała liczba firm chętnych do wzięcia udziału
w przetargach. Dodatkowo występuje sytuacja, iż firmy wykonawcze wybierają finansowo bardzie korzystne oferty robót na drogach krajowych. Pani Małgorzata Killman zapewniła, iż Powiatowy Zarząd Dróg w Rawie Maz. robi wszystko aby firmy były zainteresowane uczestnictwem w ogłaszanych przetargach. Powiatowy Zarząd Dróg w Rawie Maz. nie jest w stanie sam wykonywać niektórych prostszych robót drogowych z powodu braku maszyn
i profesjonalnie wyszkolonej załogi. Sprawę rozwiązałby unimak (urządzenie wielofunkcyjne do poprawiania stanu poboczy), który kosztuje 130 tys.
W tym momencie Pan Marek Gontarek zgłosił niesolidne wykonanie robót na drodze Komorów – Ossowice.

Pani Małgorzata Killman zdeklarowała zbadanie tej sprawy i szybkie naprawienie niedociągnięć.

Ad. 5 W sprawach różnych Pan Marek Sekuter  zwrócił uwagę, iż jest zbyt długi czas oczekiwania na dokonanie rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu.

Pan Mieczysław Dym - Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu, tłumaczy tak długi czas oczekiwania tym, iż brakuje pracowników, jak również jest długi czas przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

Następnie głos zabrał Starosta - Józef Matysiak, informując, iż w Cielądzu
w miejscowości Lewin, gmina Sadkowice trzeba wykupić kawałek ziemi na poszerzenie ulicy tzn. stworzenie zatoki (koszt około 1 tys.). Przewidziane jest także utworzenie parkingu koło cmentarza w Cielądzu.

Następnie Pan Marek Sekuter podniósł kwestę złego traktowania pacjentów przez załogę  podstacji pogotowia w Białej Rawskiej. Na dowód mówca przedstawił konkretny przykład jaki miał miejsce kilka dni wcześniej.
Starosta Józef Matysiak zobowiązał się wyjaśnieniem tej sprawy.
Na posiedzeniu została poruszona również sprawa wyboru nowego Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Maz.. Kandydatem jest Pan Komisarz - Krzysztof Michalski, który obecnie pełni obowiązki zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Wyboru Komendanta Powiatowego Policji dokona Komendant Wojewódzki Policji po zaciągnięciu opinii Starosty.

Ad.6 Wobec wyczerpania przyjętego na dzień dzisiejszy porządku obrad, Przewodniczący Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego – Marek Sekuter o godzinie 11.30 dokonał zamknięcia obrad Komisji.

# W załączeniu:

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Sylwester Krawczyk

Przewodniczący Komisji

(-) Marek Skuter