Załącznik Nr 7 do SIWZ

wzór umowy

Postępowanie  nr : WI.I.7146.1.2017.LP

Umowa Nr ………………………………….

zawarta dnia …… . 2017 r. w Rawie Mazowieckiej, pomiędzy:

Powiatem Rawskim z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy pl. Wolności 1

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w którego imieniu działają:

- Józef Matysiak - Starosta

- Marian Krzyczkowski - Wicestarosta

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.........................................................................

reprezentowanym przez:

- ...................................................................

- ...................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Powiat Rawski postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie naprawy głównej parowozu – w zakresie lokomotywy parowej Px48-1911 bez tendra (poziom utrzymania P5), zwanej dalej „umową”. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy należy interpretować w kontekście całości postępowania będącego podstawą zawarcia umowy, w tym dokumentów powstałych w jego trakcie.

## §1 Postanowienia ogólne

- Ilekroć jest mowa w dalszej części umowy o:

- naprawie głównej - należy przez to rozumieć naprawę wykonaną na 5 poziomie utrzymania (P5) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych  (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 226, załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia), na podstawie Programu Prac Konserwatorskich stanowiących Załącznik Nr 1 do Umowy;

- parowozie – należy przez to rozumieć lokomotywę parową Px48-1911 bez tendra ale włącznie z przewodami parowymi, wodnymi, powietrznymi i elektrycznymi łączącymi lokomotywę z tendrem, wraz ze złączami przynależnymi z obu stron do ww. połączeń)

- użytkowniku - należy przez to rozumieć wskazanego pisemnie przez Zamawiającego przewoźnika kolejowego eksploatującego parowóz;

- brakach – należy przez to rozumieć brakujące wg dokumentacji konstrukcyjnej lokomotywy części, podzespoły i zespoły;

- dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni kalendarzowe bez sobót, niedziel i świąt,

- dniach kalendarzowych – należy przez to rozumieć wszystkie następujące po sobie dni w danym roku,

- kolei – należy przez to rozumieć Kolej Wąskotorową Rogów – Rawa – Biała w woj. łódzkim,

- usterkach nieistotnych – należy przez to rozumieć usterki nie mające wpływu na ograniczenie funkcjonalności bądź bezpieczeństwa któregokolwiek z zespołów, podzespołów lub urządzeń lokomotywy,

- umowie – należy przez to rozumieć niniejszą umowę.

- Wszelka dokumentacja związana z realizacją przedmiotu zamówienia będzie sporządzana w języku polskim lub w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski z zastrzeżeniem ust. 3.

- Dokumenty, o których mowa w §3 ust. 3 sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Koszty tłumaczenia zawarte zostały w wynagrodzeniu o którym mowa w § 2, ust. 2.

## §2 Przedmiot i wartość umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie w okresie do dnia 27.11.2017 r. naprawy głównej parowozu.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

brutto ……………………….. zł

(słownie: ………………………………………………….)

w tym podatek VAT ……………………….. zł

(słownie: ………………………………………………….)

netto ……………………….. zł

(słownie: ………………………………………………….)

- W przypadku ewentualnego obowiązku Zamawiającego do pobrania tzw. „podatku u źródła” od wynagrodzenia za usługi Wykonawcy, Strony uznają, iż jest on zawarty w wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 2.

## §3  Wykonanie naprawy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania naprawę główną parowozu, o której mowa w §2 ust. 1 umowy.

- Przekazanie parowozu do naprawy zostanie udokumentowane protokołem przekazania do naprawy (Załącznik Nr 2 do umowy). Wykonawca w szczególności zobowiązuje się w ramach umowy do wykonania naprawy głównej parowozu:

  - wykonać prace wyszczególnione w Załączniku Nr 1 do umowy – Program Prac Konserwatorskich Parowozu w zakresie ETAPU A.

  - wykonać próby i badania urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, tj. czynności dozorowe umożliwiające badanie, uzyskanie decyzji dopuszczenia do eksploatacji i rejestrację urządzeń. W zakresie obowiązków związanych z naprawą Zamawiający upoważni i zobowiązuje Wykonawcę do występowania w imieniu użytkownika w kontaktach z terenowymi organami Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji dopuszczenia do eksploatacji w/w urządzeń i ich rejestracji, zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1125, z 2016 r. poz. 1165, 1228);

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przesyłania do Zamawiającego raz w tygodniu raportu z postępu wykonanych prac. Raporty będą wysyłane drogą e-mailową do:

- przedstawiciela Zamawiającego:

Leszek Przybył – Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury,

tel. 600 231 724, email: lpr@powiatrawski.pl,

- wskazanego przedstawiciela użytkownika.

- Wskazani przez Zamawiającego przedstawiciele są uprawnieni do kontroli realizacji umowy na każdym etapie. Wykonawca, w trakcie kontroli jest zobowiązany do przedstawienia wszelkich informacji związanych z realizacja przedmiotu umowy, w szczególności dot. przebiegu i wykonanego zakresu prac, oraz wyników badań i pomiarów.

- Wykonawca ubezpieczy się na swój koszt od odpowiedzialności cywilnej związanej      z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającym oryginał polisy ubezpieczenia robót, ważnej co najmniej przez przewidziany w umowie okres wykonywania umowy oraz zdeponować u Zamawiającego kopię ww. dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Suma ubezpieczenia robót nie może być niższa niż wartość umowy brutto. W przypadku przedłużenia wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć okres ubezpieczenia do dnia zakończenia wykonywania umowy i przedstawić Zamawiającemu przed upływem ważności polisy oryginał polisy dotyczącej przedłużonego okresu ubezpieczenia robót oraz zdeponować u Zamawiającego kopię tej polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Ubezpieczenie, o którym mowa powyżej powinno spełniać następujące warunki:

- ubezpieczenie powinno odnosić się do całości prowadzonych robót, z włączeniem wartości wszelkich materiałów i urządzeń objętych umową. Suma ubezpieczenia polisy będzie odpowiadała wartości umowy brutto,

- obejmować odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich.

## §4  Transporty lokomotywy

- Dla wykonania naprawy głównej parowóz zostanie przetransportowany z kolei do Wykonawcy na koszt Użytkownika, co zapewnia Zamawiający na podstawie odrębnej umowy.

- Po wykonaniu naprawy głównej parowóz zostanie przetransportowany od Wykonawcy, na koszt użytkownika, co zapewnia Zamawiający na podstawie odrębnej umowy.

## §5 Odbiory lokomotywy po naprawie głównej

- Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia prac przy naprawie parowozu dla umożliwienia odbioru zakładowego nie później niż do dnia 13.11.2017 r. a dla umożliwienia odbioru końcowego nie później niż do dnia 27.11.2017 r.

- W przypadku zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych lub niemożliwych do stwierdzenia bez rozpoczęcia prac remontowych, okoliczności w zakresie rzeczywistego stanu technicznego parowozu, strony, na podstawie udokumentowanych przesłanek mogą ustalić na drodze pisemnego aneksu nowy termin zakończenia naprawy, wydłużony o czas wykonania czynności uprzednio nieprzewidzianych.

- Po wykonaniu naprawy głównej, w zakładzie Wykonawcy odbędzie się odbiór zakładowy zgodnie z zakresem pkt-u 9 (Odbiory u Wykonawcy) Programu Prac Konserwatorskich Parowozu (Załącznik Nr 1 do Umowy). Odbiór zakładowy zostanie sfinalizowany podpisaniem protokołu odbioru zakładowego (Załącznik Nr 3 do Umowy). Wykonawca na czas odbiorów zakładowych zapewni na swój koszt zbiornik wodny i ewentualne inne urządzenia pełniące funkcje tendra.

- Po przeprowadzeniu odbioru zakładowego z wynikiem pozytywnym Zamawiający przetransportuje lokomotywę do użytkownika celem dokonania odbioru końcowego. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony zgodnie z zakresem pkt-u 10 (Odbiory u Zamawiającego) Programu Prac Konserwatorskich (Załącznik Nr 1 do Umowy). W trakcie odbioru końcowego nie dopuszcza się żadnych usterek. Odbiór końcowy zostanie sfinalizowany podpisaniem protokołu odbioru końcowego (Załącznik Nr 4 do Umowy).

- Realizowana w ramach odbioru końcowego pierwsza jazda próbna po linii kolei odbywa się na koszt użytkownika, a druga lub następne jazdy próbne na koszt Wykonawcy. Jeżeli pierwsza jazda próbna nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie użytkownika lub Zamawiającego uprawnienie Wykonawcy, o którym mowa w zadaniu pierwszym, zostaje zachowane. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim czas postoju w naprawie wydłuża się o czas oczekiwania na odbycie jazdy próbnej. Podstawą do uznania naprawy głównej parowozu za wykonaną jest zrealizowanie Programu Prac Konserwatorskich Parowozu w zakresie opisanym w ETAPIE A, potwierdzone przez Zamawiającego przy udziale użytkownika w postaci:

1) protokołu odbioru końcowego,

2) protokołu odbioru zakładowego.

- Wykonawca będzie uprawniony do wystawiania faktur VAT po obustronnym podpisaniu dokumentów o których mowa w §7 ust. 2.

## §6 Dokumentacja i prawa autorskie

- Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie do udostępnienia i przekazania przedstawicielom Zamawiającego wszelkiej dokumentacji technicznej i technologicznej (w tym konstrukcyjnej i naprawczej), którą to dokumentację uznają za niezbędną do prawidłowego wykonywania czynności odbiorczych. Wykonawca będzie zobowiązany także do wypełnienia kart z dokumentacji naprawczej przekazanej przez Zamawiającego. Z uwagi na dofinansowanie przedmiotu prac ze środków zewnętrznych Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do sporządzenia dokumentacji z realizacji prac, kosztorysu powykonawczego i innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia środków finansowych pochodzących ze źródeł zewnętrznych (darowizny, dotacje) przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania wraz z dokumentacją parowozu wykazu zespołów, podzespołów i części, które w trakcie wykonania naprawy głównej zostały w parowozie wymienione na nowe wraz z numerami identyfikacyjnymi tych części w przypadku, gdy posiadają takie numery.

- Podczas komisyjnego przekazania parowozu do naprawy głównej, zostają wskazane zespoły, podzespoły i części, które należy zwrócić po ich demontażu z lokomotywy Zamawiającemu. Zespoły, podzespoły i części Zamawiający-Użytkownik odbierze własnym staraniem na własny koszt w terminie przedstawionym Wykonawcy.

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2 i ust. 3 Umowy, z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego (Załącznik Nr 3 do Umowy), Wykonawca udziela Zamawiającemu bezterminowej, bez konieczności zawarcia w tym zakresie odrębnej umowy, niewyłącznej licencji do korzystania ze wszystkich elementów dokumentacji, o której mowa w §3 ust. 3 Umowy, z prawem udzielania sublicencji w przypadku zlecenia osobie trzeciej wykonywania utrzymania lokomotywy, w tym obsługi eksploatacyjnej, przeglądów oraz napraw, zbycia lokomotywy lub oddania jej do korzystania podmiotowi trzeciemu na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, uprawniającej do korzystania z przedmiotowej dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w ust. 5.

- Licencja, o której mowa w ust. 4, rozciąga się odpowiednio na następujące pola eksploatacji dokumentacji:

- utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, technikami warunkującymi prawidłowe wykonanie czynności technicznych,

- obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których  utrwalono dokumentację - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, w tym udostępnienie w szczególności do napraw, modernizacji, dokonywanie zmian, lub wykorzystywanie na inne cele wskazane w ust. 1,

- rozpowszechnianie w inny sposób w tym, ekspozycja, publiczne wystawienie, publikowanie części lub całości,

- sporządzanie, wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich do materiałów, także opracowanie, przeróbki, adaptacje, wprowadzanie zmian wynikających z napraw i czynności eksploatacyjnych lub modernizacji, rozporządzanie i korzystanie z zależnych praw autorskich.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do dokumentacji, o której mowa w ust. 1 i jest uprawniony do udzielenia Zamawiającemu licencji do niej.

- Licencja udzielona jest bezterminowo, nie ma charakteru czasowego lub periodycznie odnawialnego i nie podlega wypowiedzeniu przez Wykonawcę ani inny podmiot trzeci i nie jest ograniczona terytorialnie.

- Licencja na korzystanie z dokumentacji zostaje udzielona Zamawiającemu lub przeniesiona na Zamawiającego wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w ust. 1.

- W przypadku sporów prawnych w zakresie spraw określanych w ust 5-8, Wykonawca zobowiązuje się wstąpić do procesu i zwolnić Zamawiającego, pod rygorem wypłaty Zamawiającemu odszkodowania w wysokości zwrotu zasadzonego przez sąd od Zamawiającego wynagrodzenia, za naruszenie autorskich praw majątkowych i kosztów postępowania.

## §7 Rozliczenia wzajemne

- Płatności w ramach realizacji umowy zostaną podzielone następująco:

- 20% wynagrodzenia po zakończeniu prac demontażowych;

- 40% wynagrodzenia po zakończeniu prac kotłowych;

- 20% wynagrodzenia po odbiorze zakładowym;

- 20% wynagrodzenia po odbiorze końcowym.

- Płatności będą realizowane na następujących warunkach:

  - Po zakończeniu prac demontażowych w zakresie demontażu zestawów kołowych, silników parowych i kotła - w tym demontażu osprzętu kotłowego i skrzyni ogniowej Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność w wysokości 20% wartości umowy. Podstawę do wystawienia stanowi Protokół zakończenia prac demontażowych (Załącznik Nr 8 do Umowy).

  - Po zakończeniu prac przy kotle parowym w zakresie opisanym pkt-ami 5.1., 5.2, 5.3, 5.6, 5.7 Programu Prac Konserwatorskich (Załącznik Nr 1 do Umowy) Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność w wysokości 40% wartości umowy. Podstawę do wystawienia stanowi Protokół zakończenia prac kotłowych (Załącznik Nr 7 do Umowy).

  - Po dokonaniu odbioru zakładowego z wynikiem pozytywnym Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność w wysokości 20% wartości umowy. Podstawę do wystawienia stanowi Protokół odbioru zakładowego (Załącznik Nr 3 do Umowy).

  - Po dokonaniu odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność w wysokości 20% wartości umowy. Podstawę do wystawienia stanowi Protokół odbioru końcowego (Załącznik Nr 4 do Umowy).

- Płatności będą realizowane w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury VAT do Zamawiającego, przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w oświadczeniu, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Umowy. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy nie będzie wymagała zawarcia aneksu do Umowy, a jedynie złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia przez Wykonawcę. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie złożyć Zamawiającemu zaktualizowane oświadczenie. Gdyby rachunek bankowy wskazany w treści tego oświadczenia był różny od numeru rachunku bankowego wskazanego w treści faktury, bieg terminu wskazanego powyżej rozpoczyna się najwcześniej z dniem doręczenia Zamawiającemu zaktualizowanego oświadczenia. W sytuacji kiedy Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w niniejszym ustępie więcej niż jeden numer rachunku bankowego Zamawiający uprawniony jest do dokonywania zapłat z niniejszej Umowy na dowolny z wskazanych przez Wykonawcę rachunków.

- Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikającej z umowy na osobę trzecią.

- Faktury należy doręczyć Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich wystawienia.

- Wykonawca oświadcza, że z tytułu transakcji będących przedmiotem umowy wykona prawidłowo zobowiązania podatkowe, w szczególności prawidłowo określi stawki podatku od towarów i usług oraz wpłaci na rachunek urzędu skarbowego kwotę podatku od towarów i usług przypadającą na te transakcje.

## §8 Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela …....-miesięcznej gwarancji i rękojmi ogólnej na lokomotywę po przeprowadzonej naprawie głównej, jak również na wszelką dokumentację objętą umową, z uwzględnieniem - kotła parowego  i prądnicy wraz z instalacją elektryczną.

- Gwarancja jakości obejmuje zespoły, podzespoły i elementy wykonane przez Wykonawcę, jak i przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

- Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (Załącznik Nr 4 do umowy).

- Uprawnienia i obowiązki związane z gwarancją może wykonywać w imieniu Zamawiającego wskazany przez niego użytkownik eksploatujący parowóz, który będzie w tym zakresie upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. Użytkownik będzie realizował zgłoszenia gwarancyjne z wykorzystaniem Protokołu gwarancyjnego (Załącznik Nr 6 do Umowy).

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym bądź rękojmi, wady w działaniu parowozu lub jego części, zespołów lub podzespołów – Zamawiający lub Użytkownik powiadamiają e-mailem Wykonawcę, który w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od daty powiadomienia stawia się we wskazane miejsce celem weryfikacji zakresu uszkodzeń oraz wykonania naprawy. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę w terminie 4 (słownie: czterech) dni roboczych.

- W przypadku konieczności przejazdu parowozu od użytkownika do Wykonawcy lub do innego miejsca wskazanego przez Wykonawcę w celu wykonania naprawy gwarancyjnej, koszty transportu parowozu tam i z powrotem ponosi Wykonawca.

- Gwarancję przedłuża się automatycznie o wszystkie okresy postojów, które powstały z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, liczone od dnia powzięcia wiadomości przez Wykonawcę o wadzie parowozu do dnia jej usunięcia.

- Za datę ukończenia naprawy gwarancyjnej uważa się podpisanie Protokołu reklamacyjnego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy potwierdzającego usunięcie zareklamowanych wad i pełną sprawność parowozu.

- Wykonanie malatury parowozu objęte jest obligatoryjnie  minimum 24 miesięczną gwarancją.

## §9 Kary umowne

- Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu zakończenia wykonania naprawy głównej o którym mowa w §2 ust. 1 lub niedostarczenie na czas parowozu dla odbycia odbioru końcowego, w tym jazdy próbnej, w terminie o którym mowa w §5 ust. 1, skutkuje karami umownymi za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki w wysokości 0,2% ceny jednostkowej brutto, o której mowa w §2 ust. 2 Umowy, przy czym maksymalna wysokość kar umownych z tego tytułu nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §2 ust. 2 Umowy.

- W okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 0,1% ceny jednostkowej brutto, o której mowa w §2 ust. 2 Umowy za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki w usunięciu wad lub usterek w parowozie (w zakresie gwarancyjnym), przy czym maksymalna wysokość kar umownych, z tego tytułu nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 2 Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od Umowy, w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdą powtórkę jazdy próbnej parowozu o której mowa w §5 ust. 5.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający  może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Podstawę dokumentalną naliczenia kar umownych stanowić będzie nota księgowa Zamawiającego doręczona Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Z zastrzeżeniem ust. 6, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §2 Przedmiot i wartość umowy,  czynności, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §2 Przedmiot i wartość umowy, czynności.

## §10 Zakres zmian postanowień Umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:

  - zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

  - zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów  prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia , w tym również zmiany stawki podatku VAT.

  - Możliwa  jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa,  za uprzednią zgodą 
  Zamawiającego:  możliwe jest powierzenie podwykonawstwa innej części zamówienia niż
  wskazane w ofercie   Wykonawcy, a także zmiana podwykonawcy na etapie realizacji 
  robót o ile nie sprzeciwia się to  postanowieniom Specyfikacji Istotnych Warunków 
  Zamówienia.

- Wykonawca nie będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem  o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy jeżeli uchybienie Zamawiającego spowodowane było przez błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy.

## §11 Postanowienia końcowe

- Wszelki złom odzyskany w procesie naprawczym stanowi własność Zamawiającego.

- Zamawiający niezależnie od podstaw odstąpienia na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, może odstąpić od Umowy, w całości lub w części, jeżeli:

  - nastąpi zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, lub

  - zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy, lub

  - Wykonawca w sposób istotny naruszy którykolwiek z zapisów Umowy.

- Skorzystanie przez Stronę z przewidzianego w Umowie prawa do odstąpienia od Umowy, w tym złożenie oświadczenia o odstąpieniu każdorazowo powinno zostać dokonane na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności skutkujących odstąpieniem i zawierać uzasadnienie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli Wykonawca, po wezwaniu go przez Zamawiającego do wykonania lub należytego wykonania Umowy, w dalszym ciągu jej nie wykonuje lub wykonuje ją nienależycie.

- Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać złożone pod rygorem nieważności w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie, w terminie 1 miesiąca od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.

- Wypowiedzenie Umowy nie ogranicza Zamawiającemu prawa do naliczania kar umownych i żądania odszkodowania.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Program Prac Konserwatorskich

- Załącznik Nr 2 – Protokół przekazania do naprawy

- Załącznik Nr 3 – Protokół odbioru zakładowego

- Załącznik Nr 4 – Protokół odbioru końcowego

- Załącznik Nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o numerze rachunku bankowego

- Załącznik Nr 6 – Protokół reklamacyjny

- Załącznik Nr 7 – Protokół zakończenia prac kotłowych

- Załącznik Nr 8 – Protokół zakończenia prac demontażowych

- Załącznik Nr 9 – Kosztorys ofertowy

- – Oferta przetargowa

- – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

| ………………………………….. Zamawiający | ………………………………….. Wykonawca |
| --- | --- |